| Tên Sinh Viên | Đỗ Đức Mạnh |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT – HN – 214 |
| Lớp | HN – KS24 – CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lí viết blog nhật kí |
| Ngày nộp | 2/12/2025 |

Sprint goal: Mục tiêu của Sprint này là xây dựng phiên bản nền tảng của hệ thống quản lý blog nhật ký, cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và thực hiện toàn bộ vòng đời của một bài viết. Cụ thể, người dùng có thể tạo mới nhật ký, xem danh sách bài viết, xem chi tiết, chỉnh sửa và xóa bài khi cần thiết. Sprint hướng tới việc hoàn thiện các chức năng cốt lõi, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, giao diện trực quan và trải nghiệm người dùng mượt mà.

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Đăng ký | Người dùng tạo tài khoản mới | 3 | High |
| 2 | US02 – Đăng nhập | Người dùng đăng nhập hệ thống | 3 | High |
| 3 | US03 – Tạo bài viết blog | Viết và đăng bài nhật ký | 5 | High |
| 4 | US04 – Chỉnh sửa bài viết | Sửa nội dung bài đã đăng | 3 | Medium |
| 5 | US05 – Xóa bài viết | Xóa bài không còn cần nữa | 2 | Medium |
| 6 | US06 – Xem danh sách bài viết | Hiển thị toàn bộ bài viết của user | 3 | High |
| 7 | US07 – Xem chi tiết bài viết | Hiển thị nội dung bài đầy đủ | 2 | Medium |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí (Acceptance Criteria) |
| --- | --- |
| DJB-01 – Tạo nhật ký mới | - Người dùng phải nhập được tiêu đề. - Người dùng có thể nhập nội dung nhật ký. - Nhấn “Lưu” → hệ thống lưu thành công và hiển thị trong danh sách. |
| DJB-02 – Xem danh sách nhật ký | - Hệ thống hiển thị tất cả các nhật ký theo thứ tự mới nhất → cũ nhất. - Mỗi bản ghi phải hiển thị: tiêu đề + ngày tạo. - Người dùng bấm vào 1 mục → xem chi tiết. |
| DJB-03 – Chỉnh sửa nhật ký | - Người dùng mở được nhật ký đã lưu. - Có thể chỉnh sửa tiêu đề hoặc nội dung. - Nhấn “Cập nhật” → hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công. |
| DJB-04 – Xóa nhật ký | - Người dùng nhấn “Xóa” → phải có popup xác nhận. - Khi xác nhận → nhật ký bị xóa khỏi hệ thống. - Danh sách tự làm mới và không còn mục đã xóa. |
| DJB-05 – Tìm kiếm nhật ký | - Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. - Hệ thống lọc theo tiêu đề hoặc nội dung. - Kết quả hiển thị đúng và cập nhật theo từng ký tự nhập. |

(DJB: Diary Journal Blog)

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | User Story đáp ứng đầy đủ Acceptance Criteria |
| 2 | Không còn lỗi chức năng |
| 3 | Giao diện hiển thị đúng thiết kế |
| 4 | Code đã được review bởi nhóm |
| 5 | Đã test UI + chức năng |
| 6 | Đã commit & push code lên repo |
| 7 | Demo được cho PO |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| US01 – Đăng ký | 3 | Form + validate + API đơn giản |
| US02 – Đăng nhập | 3 | Tương tự đăng ký, có kiểm tra dữ liệu |
| US03 – Tạo bài viết | 5 | Giao diện + lưu dữ liệu + xử lý nội dung |
| US04 – Chỉnh sửa | 3 | Tải dữ liệu cũ + cập nhật dễ |
| US05 – Xóa bài | 2 | Chỉ cần popup + API xóa |
| US06 – Danh sách bài | 3 | Lấy dữ liệu + hiển thị lặp |
| US07 – Xem chi tiết | 2 | Truy vấn 1 bài + hiển thị |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| DJB-01 – Tạo nhật ký mới | Task 1 | Dev/Tester | Tạo giao diện form nhập tiêu đề + nội dung |
|  | Task 2 | Dev/Tester | Viết API lưu bài viết vào DB |
|  | Task 3 | Dev/Tester | Hiển thị thông báo thành công + cập nhật danh sách |
| DJB-02 – Xem danh sách nhật ký | Task 1 | Dev/Tester | Viết API lấy danh sách bài viết theo user |
|  | Task 2 | Dev/Tester | Hiển thị danh sách bài viết trên UI |
|  | Task 3 | Dev/Tester | Thêm nút xem chi tiết, sửa, xóa |
| DJB-03 – Chỉnh sửa nhật ký | Task 1 | Dev/Tester | Tạo giao diện chỉnh sửa bài viết (hiển thị nội dung cũ) |
|  | Task 2 | Dev/Tester | Viết API cập nhật bài viết |
|  | Task 3 | Dev/Tester | Cập nhật danh sách bài viết sau khi chỉnh sửa |
| DJB-04 – Xóa nhật ký | Task 1 | Dev/Tester | Thêm nút “Xóa” và popup xác nhận |
|  | Task 2 | Dev/Tester | Viết API xóa bài viết |
|  | Task 3 | Dev/Tester | Cập nhật danh sách sau khi xóa |
| DJB-05 – Tìm kiếm nhật ký | Task 1 | Dev/Tester | Tạo ô nhập từ khóa |
|  | Task 2 | Dev/Tester | Viết API tìm kiếm bài viết theo tiêu đề/nội dung |
|  | Task 3 | Dev/Tester | Hiển thị kết quả tìm kiếm ngay khi nhập |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo (Cần làm) | In Progress (Đang làm) | Pending (Tạm hoãn) | Review (Chờ duyệt) | Done (Đã xong) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJB-01 Tạo nhật ký mới | DJB-01.3 (Hiển thị thông báo + cập nhật danh sách) | DJB-01.1 (Giao diện form) | DJB-01.2 (API lưu bài viết) | – | – |
| DJB-02 Xem danh sách | DJB-02.3 (Nút xem/sửa/xóa) | DJB-02.2 (Hiển thị danh sách UI) | – | DJB-02.1 (API lấy danh sách) | – |
| DJB-03 Chỉnh sửa nhật ký | – | DJB-03.1 (Form chỉnh sửa) | – | DJB-03.2 (API cập nhật) | DJB-03.3 (Refresh danh sách sau chỉnh sửa) |
| DJB-04 Xóa nhật ký | DJB-04.1 (Popup xác nhận) | DJB-04.2 (API xóa bài) | – | – | DJB-04.3 (Cập nhật lại danh sách sau khi xóa) |
| DJB-05 Tìm kiếm nhật ký | DJB-05.1 (Ô nhập từ khóa) | DJB-05.2 (API tìm kiếm) | – | DJB-05.3 (Hiển thị kết quả realtime) | – |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| DJB-01 – Tạo nhật ký mới | Medium | Nếu API lỗi → bài viết bị mất hoặc không lưu được |
|  | Low | Form nhập sai hiển thị không đúng → UX kém |
|  | Low | Mật khẩu/tiêu đề không hợp lệ nhưng không báo lỗi đúng → người dùng nhập sai |
| DJB-02 – Xem danh sách nhật ký | Medium | Lỗi API → danh sách bài viết không hiển thị |
|  | Low | Hiển thị danh sách sai thứ tự → UX giảm |
|  | Low | Nhiều bài viết → tải chậm |
| DJB-03 – Chỉnh sửa nhật ký | Medium | Dữ liệu không được cập nhật → ảnh hưởng đến người dùng |
|  | Low | Giao diện chỉnh sửa không load nội dung cũ đúng |
|  | Low | Tiêu đề/nội dung trống nhưng hệ thống vẫn lưu → dữ liệu sai |
| DJB-04 – Xóa nhật ký | High | Nếu API xóa lỗi → mất dữ liệu vĩnh viễn |
|  | Medium | Popup xác nhận không hiển thị → xóa nhầm |
|  | Low | Danh sách sau khi xóa không cập nhật → người dùng bối rối |
| DJB-05 – Tìm kiếm nhật ký | Medium | Kết quả sai hoặc không trả về bài viết cần tìm |
|  | Low | Hiển thị kết quả không rõ ràng → UX giảm |
|  | Low | Từ khóa dài → tìm kiếm chậm |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJB-01 – Tạo nhật ký mới | X |  |  |  | Bắt buộc để người dùng có thể tạo bài viết |
| DJB-02 – Xem danh sách nhật ký | X |  |  |  | Quan trọng để người dùng xem lại bài viết |
| DJB-03 – Chỉnh sửa nhật ký | X |  |  |  | Cho phép người dùng sửa lỗi hoặc cập nhật nội dung |
| DJB-04 – Xóa nhật ký | X |  |  |  | Bắt buộc để quản lý bài viết và dọn dữ liệu không cần thiết |
| DJB-05 – Tìm kiếm nhật ký |  | X |  |  | Nên làm để nâng cao UX, không bắt buộc Sprint đầu |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Tiêu đề: “Học Scrum” Nội dung: “Hoàn thành sprint 1” | Nhấn Lưu | Bài viết được lưu, hiển thị trong danh sách |
| TC02 | Tiêu đề: “” (trống) Nội dung: “Hoàn thành sprint 1” | Nhấn Lưu | Hiển thị lỗi “Tiêu đề không được để trống” |
| TC03 | Tiêu đề: “Học Scrum” Nội dung: “” (trống) | Nhấn Lưu | Hiển thị lỗi “Nội dung không được để trống” |
| TC04 | Nhập từ khóa: “Scrum” | Nhấn Enter hoặc nhập | Danh sách lọc đúng các bài có từ “Scrum” |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ | Giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Refresh danh sách DJB-03 không đồng bộ | Medium | Force reload UI | Đã fix |
| B02 | Popup xóa DJB-04 sai trên trình duyệt cũ | Medium | CSS + validate UX | Đã fix |
| B03 | Tìm kiếm realtime DJB-05 lag | Low | Debounce 300ms | Giảm lag |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

| Ngày | Task còn lại |
| --- | --- |
| Day 1 | 15 |
| Day 2 | 13 |
| Day 3 | 10 |
| Day 4 | 7 |
| Day 5 | 3 |
| Day 6 | 0 |

5.2 Cập nhật trạng thái task trên Kanban

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJB-01 Tạo nhật ký mới | – | DJB-01.2 (API lưu bài viết) | – | – | DJB-01.1(Giao diện form) DJB-01.3(Hiển thị thông báo + cập nhật danh sách) |
| DJB-02 Xem danh sách | – | DJB-02.2 (Nút xem/sửa/xóa) | – | – | DJB-02.1(API lấy danh sách) DJB-02.3(Hiển thị danh sách UI) |
| DJB-03 Chỉnh sửa nhật ký | DJB-03.3 (Refresh danh sách sau chỉnh sửa) | DJB-03.2 (API cập nhật) | – | – | DJB-03.1(Form chỉnh sửa) |
| DJB-04 Xóa nhật ký | DJB-04.1 (Popup xác nhận) | – | – | – | DJB-04.2(API xóa bài) DJB-04.3(Cập nhật lại danh sách sau khi xóa) |
| DJB-05 Tìm kiếm nhật ký | DJB-05.1 (Ô nhập từ khóa) | – | – | – | DJB-05.2(API tìm kiếm) DJB-05.3(Hiển thị kết quả realtime) |

- DJB-01 – Tạo nhật ký mới:

- Chuyển toàn bộ task sang Done vì giao diện, API lưu và thông báo đã hoàn tất, kiểm thử thành công.

- Lý do: Đảm bảo người dùng có thể tạo bài mới và thấy ngay kết quả trong danh sách.

- DJB-02 – Xem danh sách:

- Task API và UI hiển thị danh sách đã Done.

- Task nút xem/sửa/xóa vẫn Todo vì chưa hoàn thiện click event.

- Lý do: Chức năng hiển thị danh sách chính xác, nhưng thao tác với từng bài viết cần test thêm.

- DJB-03 – Chỉnh sửa nhật ký:

- Form và API đã hoàn tất (Done), nhưng refresh danh sách vẫn In Progress.

- Lý do: Chức năng refresh chưa đồng bộ, cần test thêm trên nhiều bài viết.

- DJB-04 – Xóa nhật ký:

- API xóa và refresh danh sách Done, popup xác nhận vẫn Todo.

- Lý do: Popup chưa ổn định trên trình duyệt cũ, cần fix giao diện và validate UX.

- DJB-05 – Tìm kiếm nhật ký:

- Ô nhập và API Done, hiển thị realtime đang In Progress.

- Lý do: Tính năng realtime còn bug nhỏ (UI lag khi nhập nhanh), đang chỉnh sửa.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log4 | - Hoàn thành API lưu bài viết cho DJB-01 - Hoàn thành UI hiển thị danh sách DJB-02 - Kiểm tra form chỉnh sửa DJB-03 | - Hoàn thiện refresh danh sách sau chỉnh sửa DJB-03 - Kiểm tra popup xóa DJB-04 - Hoàn thiện ô tìm kiếm DJB-05 | - Refresh danh sách DJB-03 đôi khi không cập nhật đúng - Popup xóa có lỗi hiển thị ở trình duyệt cũ |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đang hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành giao diện và API lưu bài viết (DJB-01) | Refresh danh sách sau chỉnh sửa (DJB-03) | Tìm kiếm realtime (DJB-05) | Burndown Chart ngày 6 → 0 task còn lại |
| Hoàn thiện hiển thị danh sách bài viết và nút xem/sửa/xóa (DJB-02) | Popup xác nhận xóa bài vẫn In Progress (DJB-04) | – | Kiểm thử chức năng tạo, sửa, xóa, xem chi tiết bài viết |
| Chức năng chỉnh sửa bài viết đã lưu (DJB-03) | Hiển thị kết quả realtime tìm kiếm đang In Progress | – | Test Case TC01–TC04 thực hiện thành công |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

7.3 Bài học kinh nghiệm

| User Story | Task | Rủi ro | Mức độ | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DJB-01 – Tạo nhật ký mới | Task 1 – Tạo form nhập | Form hiển thị sai layout | Low | Ảnh hưởng UI/UX |
|  |  | Thiếu validate tiêu đề/nội dung | Medium | Dữ liệu rỗng gây lỗi |
|  | Task 2 – API lưu | API lưu lỗi hoặc timeout | Medium | Bài viết không lưu được |
|  |  | Lỗi kết nối DB | Medium | Mất dữ liệu tạm |
|  | Task 3 – Hiển thị + thông báo | Không cập nhật danh sách sau khi lưu | Low | Người dùng không thấy bài mới |
| DJB-02 – Xem danh sách nhật ký | Task 1 – API lấy danh sách | API trả sai thứ tự bài viết | Low | UX giảm |
|  |  | API lỗi → không load được danh sách | Medium | Người dùng không xem được bài |
|  | Task 2 – Hiển thị UI | UI bị vỡ khi nhiều bài | Low | Tràn nội dung |
|  | Task 3 – Nút xem/sửa/xóa | Sự kiện click sai bài | Medium | Mở nhầm bài |
| DJB-03 – Chỉnh sửa nhật ký | Task 1 – Form chỉnh sửa | Không tải được nội dung cũ | Medium | Người dùng không sửa được |
|  | Task 2 – API cập nhật | API cập nhật lỗi | Medium | Dữ liệu không được thay đổi |
|  | Task 3 – Cập nhật danh sách | Danh sách không refresh sau chỉnh sửa | Low | Không thấy kết quả cập nhật |
| DJB-04 – Xóa nhật ký | Task 1 – Popup xóa | Popup không hiển thị | Medium | Người dùng xóa nhầm |
|  | Task 2 – API xóa | API xóa lỗi → không xóa hoặc xóa nhầm | High | Mất dữ liệu thật |
|  | Task 3 – Refresh danh sách | Bài đã xóa vẫn còn hiển thị | Low | UI không đồng bộ |
| DJB-05 – Tìm kiếm nhật ký | Task 1 – Ô nhập từ khóa | Gõ nhanh → UI lag | Low | Hiệu năng kém |
|  | Task 2 – API tìm kiếm | Tìm sai từ khóa | Medium | Không trả về đúng kết quả |
|  | Task 3 – Hiển thị realtime | Danh sách nhảy liên tục gây rối mắt | Low | UX giảm |